# CY뷰어 대화 및 작업 기록

Windows와 macOS PDF 뷰어 개발 및 배포 정리

| 프로그램명 | CY뷰어 |
| --- | --- |
| 기록 기준일 | 2026년 9월 7일 |
| 개발 저장소 | github.com/Kimmacaroni/CY_Viewer |

이 문서는 CY뷰어를 구상한 시점부터 Windows판 제작, 반복적인 오류 수정, UI 개선, GitHub 배포, macOS판 개발과 클라우드 작업 논의까지의 대화 및 실제 작업 결과를 한 문서로 정리한 기록이다. 현재 Windows 배포판과 macOS v1.1.0 배포판이 공개되어 있으며, macOS판은 실제 Mac에서의 최종 사용성 확인과 Apple 서명 및 공증이 남아 있다.

# 1 프로젝트 개요

사용자는 개인용이면서도 일반적인 PDF 뷰어의 주요 기능을 폭넓게 갖추고, macOS, Windows, iOS, Android에서 실행할 수 있는 프로그램을 원했다. 프로그램 이름은 CY뷰어로 확정했고, 문서와 CY 문자를 결합한 전용 아이콘을 적용했다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | PDF 열람, 검색, 선택, 표시, 수정 보조, OCR, 저장 및 인쇄를 한 앱에서 제공 |
| 이름 | CY뷰어 |
| 우선 구현 | Windows 데스크톱판 |
| 후속 구현 | macOS 전용 Flutter 앱 |
| 개발 원칙 | 메인 비공개 저장소에서 개발하고 공개 저장소에는 배포 파일과 사용자 설명만 게시 |

# 2 대화 흐름과 주요 결정

| 단계 | 사용자 요구와 결정 | 반영 결과 |
| --- | --- | --- |
| 초기 | 개인용 크로스플랫폼 PDF 뷰어와 다양한 기능 요청 | CY뷰어 프로젝트 착수 및 개발 환경 준비 |
| Windows 기반 | 바탕화면 바로가기, 앱 이름, 전용 아이콘, PDF 열람 기능 | 실행 파일과 바로가기, 타이틀과 아이콘 적용 |
| 선택 기능 | 텍스트 드래그 시 선택 표시와 우클릭 도구 요청 | 선택 피드백과 형광펜, 밑줄, 취소선, 굵게 및 문구 수정 기능 개선 |
| OCR | 문서 글자 인식과 전체 문서 적용 요청 | 한국어와 영어 OCR 처리 및 오류 수정 |
| 디자인 | 버튼 정렬, 간격, 라운드, 최신 UI 요청 | 탐색과 검색 영역을 재배치하고 좌우 균형을 조정 |
| 저장과 인쇄 | PDF, JPG, PNG 저장과 앱 자체 인쇄 요청 | 형식별 저장과 Windows 인쇄 설정창 연동 |
| 배포 | GitHub 다운로드, 설치 경로와 바로가기 선택 요청 | 설치 프로그램과 공개 다운로드 저장소 구성 |
| macOS | 메인 저장소에서 별도 macOS 코드 관리 요청 | macos_app 폴더와 macOS 빌드 워크플로 구성 |

# 3 Windows판 작업 내용

Windows판은 사용자가 실제 화면을 확인하며 오류와 사용성 문제를 반복적으로 제시했고, 각 문제를 재현하고 수정하는 방식으로 발전했다.

## 3.1 구현 기능

PDF 파일 열기와 파일 끌어놓기

이전 페이지, 페이지 이동, 다음 페이지 탐색

확대와 축소, 문서 검색, 스크롤 및 좌우 보기

텍스트 드래그 선택 피드백과 선택 영역 검사

우클릭 메뉴의 형광펜, 밑줄, 취소선, 굵게, 문구 수정 및 복사

텍스트, 이미지, 빈 공간을 구분하는 선택 처리

문서 전체 OCR과 한국어 및 영어 인식

페이지 책갈피와 바로가기 방식의 책갈피 UI

PDF, JPG, PNG 저장

Windows 시스템 인쇄 설정창과 인쇄 대기열 연동

CY뷰어 앱 이름, 전용 아이콘, 바탕화면 바로가기와 설치 프로그램

## 3.2 주요 오류와 수정

| 문제 | 원인 또는 증상 | 수정 방향 |
| --- | --- | --- |
| 우클릭 오류 | 텍스트 선택 컨텍스트 메뉴에서 로컬라이제이션 누락 및 null 오류 발생 | 안전한 선택 상태 검사와 메뉴 처리 방식 적용 |
| 선택 피드백 부족 | 드래그한 글자가 선택되었는지 화면에서 확인하기 어려움 | 선택 영역 색상과 상태 안내를 표시 |
| 빈 공간 선택 | 문자가 없는 넓은 영역까지 선택되는 현상 | 유효 텍스트와 이미지 범위를 기준으로 선택 제한 |
| 굵게 겹침 | 원문 위에 새 글자가 겹치거나 크기가 작아짐 | 원본 글꼴 크기와 배치를 유지하도록 렌더링 조정 |
| 문구 수정 소실 | 수정한 글자가 사라지거나 자동으로 굵게 표시됨 | 글꼴 속성과 배경 마스킹을 분리 |
| 형광펜 범위 | 공백을 포함한 문장 전체를 덮지 못함 | 문자 사이 공백은 포함하되 실제 빈 공간은 제외 |
| OCR 데이터 오류 | 언어 데이터 경로, UTF 8 해석 및 결과 필드 오류 | 언어 데이터 포함, 인코딩 및 결과 파싱 보완 |
| 인쇄 실패 | Windows 인쇄 대기열 작업 생성 실패 | 앱에서 PDF 데이터를 시스템 인쇄 흐름으로 직접 전달 |

# 4 디자인 개선 과정

초기 화면은 버튼이 크고 각 요소가 분리되어 보였으며, 모서리 처리와 간격이 일정하지 않았다. 사용자는 이전, 이동, 다음 버튼을 한 줄에 같은 폭으로 배치하고 검색을 하나의 영역으로 묶으며 좌우 공간을 줄이도록 요청했다.

이전, 이동, 다음을 동일한 한 줄 탐색 그룹으로 배치하고 화살표 추가

메뉴의 좌우 여백과 요소 사이 간격 통일

지나치게 둥근 모서리를 줄이고 필요한 수준의 라운드만 유지

OCR과 책갈피를 같은 줄에 배치하고 긴 문구를 간결하게 정리

검색 입력창과 검색 버튼을 하나의 검색 그룹으로 구성

긴 안내 문구가 화면 밖으로 튀어나오지 않도록 줄바꿈과 폭 제한

사용자가 제공한 최신 앱 스타일을 참고해 색상, 위계, 버튼 밀도를 조정

# 5 GitHub와 배포 구조

| 구분 | 저장소 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 메인 개발 | github.com/Kimmacaroni/CY_Viewer | Windows와 macOS 소스코드, 테스트, 빌드 워크플로 관리 |
| 공개 다운로드 | github.com/Kimmacaroni/CY_Viewer_Download | 사용자 설명과 설치 파일 및 검증 파일 공개 |

초기에 macOS 전용 비공개 저장소가 별도로 만들어졌으나, 사용자의 의도에 따라 macOS 코드를 메인 저장소의 macos_app 폴더로 완전히 이전했다. 파일 38개의 누락 및 변경 여부를 비교해 동일함을 확인한 뒤 중복 원격 저장소와 로컬 복제본을 삭제했다.

# 6 macOS판 작업 내용

macOS판은 Flutter와 pdfrx를 기반으로 별도 앱 구조를 구성했으며, macOS 네이티브 기능이 필요한 부분은 Swift와 Apple 프레임워크를 연결했다.

| 기능 | 구현 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 문서함 | 최근 문서와 즐겨찾기, 마지막 페이지 저장 | 완료 |
| PDF 열람 | 열기, 탐색, 확대 및 축소, 페이지 이동 | 완료 |
| 검색과 선택 | 문서 검색, 드래그 선택, 복사 및 표시 도구 | 완료 |
| 보기 방식 | 세로 스크롤, 가로 스크롤, 두 페이지 보기 | 완료 |
| 드래그 열기 | Finder에서 PDF 파일 끌어놓기 | 완료 |
| 책갈피 | 현재 페이지 저장과 목록 이동 | 완료 |
| OCR | Apple Vision 기반 한국어 및 영어 문서 전체 인식과 결과 복사 | 완료 |
| 내보내기 | PDF 복사본과 페이지별 PNG 및 JPG 저장 | 완료 |
| 인쇄 | macOS 시스템 인쇄 창 호출 | 완료 |
| 패키징 | Apple Silicon 및 Intel용 DMG 생성 | 빌드 완료 |
| 서명과 공증 | Apple Developer 인증서 기반 배포 신뢰성 확보 | 미진행 |

## 6.1 검증 결과

로컬 Flutter 정적 분석에서 문제 없음 확인

Flutter 위젯 테스트 통과

GitHub Actions의 macOS 환경에서 패키지 설치, 분석, 테스트 통과

Swift OCR 코드와 macOS release 앱 컴파일 성공

CYViewer macOS v1.1.0 DMG 생성과 업로드 성공

SHA 256 검증 파일 생성 및 공개 릴리스 첨부

# 7 현재 배포 현황

| 항목 | 현재 상태 |
| --- | --- |
| macOS 최신 버전 | CY뷰어 v1.1.0 |
| macOS 다운로드 | github.com/Kimmacaroni/CY_Viewer_Download/releases/tag/v1.1.0 |
| macOS 지원 범위 | macOS 12 Monterey 이상, Apple Silicon 및 Intel Mac |
| Windows 배포 | 공개 다운로드 저장소의 Windows 설치 프로그램 |
| 개인정보 처리 | 문서는 사용자 기기에서 처리되며 별도 서버 업로드 기능 없음 |

# 8 Mac에서 확인할 항목

공개 릴리스에서 CYViewer macOS v1.1.0 DMG를 다운로드한다.

DMG를 열고 CYViewer를 Applications 폴더로 옮긴다.

서명 전 앱이므로 최초 실행 시 Finder에서 Control 클릭 후 열기를 선택한다.

텍스트형 PDF와 스캔 이미지형 PDF를 각각 열어 검색과 OCR을 확인한다.

세 가지 보기 방식과 확대 및 축소, 페이지 이동을 확인한다.

텍스트 선택 후 복사와 표시 도구가 정상 동작하는지 확인한다.

PDF 복사본, PNG, JPG가 선택한 위치에 정상 저장되는지 확인한다.

시스템 인쇄 창이 열리고 실제 프린터 또는 PDF 저장이 가능한지 확인한다.

# 9 남은 과제와 제한

실제 Mac에서의 사용자 동작 검증은 아직 필요하다. GitHub Actions는 컴파일과 자동 테스트를 검증하지만 트랙패드 조작, 파일 선택 권한, 실제 프린터, OCR 품질과 같은 환경 의존 동작을 완전히 대신할 수 없다.

Mac 실기기에서 전체 기능 통합 테스트

오류 발생 시 화면 캡처와 오류 문구를 기준으로 후속 수정

Apple Developer Program 가입 및 Developer ID Application 인증서 준비

앱 코드 서명, hardened runtime 적용, Apple 공증과 stapling

필요하면 v1.1.1 이상으로 수정 배포

# 10 작업 이전과 동기화 논의

사용자는 Windows에서 진행한 동일한 대화를 Mac에서 이어가고 싶다고 설명했다. 새 클라우드 대화를 만드는 방식은 요구와 달랐으며, 원하는 방식은 현재 대화 기록을 유지한 채 실행 환경을 Windows에서 Mac으로 넘기는 handoff이다.

하나의 로컬 작업을 두 컴퓨터에서 동시에 실행하는 실시간 파일 동기화 방식은 아니며, 대화 기록을 유지하면서 실행 위치를 순차적으로 이전하고 코드는 GitHub를 통해 동기화하는 방식이 적합하다. Mac에 Codex 앱을 설치하고 동일 계정으로 로그인한 뒤 CY Viewer 저장소를 프로젝트로 연결하면 다음 이전 단계를 진행할 수 있다.

# 11 핵심 결론

CY뷰어는 단순 PDF 열람기에서 시작해 텍스트 선택과 표시, OCR, 다양한 보기 방식, 형식별 저장, 시스템 인쇄와 배포 패키지를 갖춘 개인용 PDF 도구로 확장되었다. Windows판은 사용자 피드백 중심으로 반복 개선되었고, macOS판은 v1.1.0까지 빌드 및 공개 배포가 완료됐다. 다음 핵심 단계는 Mac 실기기 검증과 Apple 서명 및 공증이다.